Umowa

zawarta w dniu ……………………… 2024 r. w Warszawie pomiędzy:

Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie, 
03-428 Warszawa, zarejestrowaną pod nr  NIP 113-23-94-634, zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Monikę Pintal-Ślimak – Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Konrada Grzeszczaka – Skarbnika Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

a

................................................................................................................................................... będącym płatnikiem VAT, NIP: .............................................., REGON:.…............................ zwanym dalej Wykonawcą

wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, działającym na podstawie

...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................

została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

na podstawie uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych nr………… z dnia w sprawie ………………………, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia – z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do remontu pomieszczeń (po zalaniu) budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, ul. Konopacka 4 Warszawa.

- Szczegółowy zakres robót remontowych określa dokumentacja projektowa „Remontu pomieszczeń krajowej izby diagnostów laboratoryjnych w Warszawie”, wykonana przez Studio Budowlane „Unity” s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cytra, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, w skład której wchodzą:

    - projekt technologiczny,

    - projekt techniczny – wykonawczy,

    - przedmiar robót.

- Przedmiotem umowy jest w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2, w sposób zgodny z wszelkimi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji cyfrowej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- oddanie Zamawiającemu inwestycji w stanie nadającym się do użytkowania wynikającego z jej właściwości.

- Umowę oraz wszystkie załączniki, stanowiące integralną jej część, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Dla celów interpretacyjnych, następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Umowa,

- Dokumentacja projektowa,

- oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,

- kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.

- Zmiany do Umowy, jeżeli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową  i uznaje je za kompletne, prawidłowo sporządzone (tj. nie posiadającą żadnych wad uniemożliwiających lub utrudniających terminowe wykonanie Umowy) i wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji  Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą uproszczoną wraz z tabelą elementów scalonych, która uwzględniać powinna całkowity zakres i koszt robót jaki jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. Wycena powinna wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny oraz wskaźniki zysku, kosztów pośrednich oraz kosztów zakupu. Wartość kosztorysu powinna być zgodna z ceną zawartą w ofercie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy staje się załącznikiem nr 5 do Umowy i jej integralną częścią z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 (siedmiu) dni powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu ww. Harmonogramu. W przypadku wystąpienia uwag do powyższego harmonogramu, Wykonawca wprowadzi uwagi i przygotuje ponownie harmonogram w terminie 3 dni i wskazania uwag przez Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się do uwag lub niewykonania harmonogramu, Zamawiający wykona harmonogram na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, określający m.in. planowane terminy wykonania robót oraz wartości poszczególnych robót powinien zostać sporządzony przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością oraz uwzględniać wszystkie pozycje z kosztorysu ofertowego.

- Jeżeli w jakimkolwiek momencie realizacji Umowy:

1) faktyczny postęp prac jest w ocenie Zamawiającego zbyt wolny, aby ukończenie Przedmiotu Umowy nastąpiło w terminie ustalonym w Umowie,

2) postęp prac pozostaje lub Zamawiający przewiduje, że pozostanie, opóźniony w stosunku do przyjętego Harmonogramu

Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opisem działań i metod, które Wykonawca proponuje przyjąć, w celu przyspieszenia postępu prac i ukończenia Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w Umowie. Zamawiający jest uprawniony do zaproponowania innych rozwiązań, które dają większą gwarancję dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W opisanych wyżej sytuacjach Zamawiający może w szczególności wskazać konieczność zatrudnienia nowego personelu, zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych związanych z zarządzaniem wykonaniem Umowy, konieczność zmiany Kierownika Robót Budowlanych. O ile Strony nie postanowią inaczej, jeżeli Zamawiający po otrzymaniu uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opisem działań i metod, zaakceptuje proponowane zmiany, w postaci przedstawionej przez Wykonawcę, to stają się one dla Wykonawcy wiążące.

- Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zaakceptuje proponowanych przez Wykonawcę zmian, a opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do ustaleń Harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi nie mniej niż 10 (dziesięć) dni, Zamawiający może zlecić część robót objętych Przedmiotem Umowy innemu wybranemu przez siebie podmiotowi, w tym także Podwykonawcom, o ile dysponują niezbędnymi do tego możliwościami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia jego wskazania. W wypadku gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa wyżej nastąpiło na skutek Siły Wyższej lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, uprawnienie do zlecenia robót innym podmiotom nie przysługuje Zamawiającemu, jednak pod warunkiem, że w sytuacji, gdy skierowanie większej ilości środków dla zmniejszenia opóźnienia jest możliwe, a Wykonawca dysponuje takimi środkami (w tym również środkami innych podmiotów pozostającymi w jego dyspozycji na podstawie zawartych umów) i deklaruje stanowczo na piśmie, że je w tym celu wykorzysta.

§ 2

# Ogólne zasady realizacji robót

Strony ustalają następujące ogólne zasady wykonania robót przez Wykonawcę:

- prowadzenie robót zgodnie z niniejszą umową i Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz uzgodnieniami z Zamawiającym;

- z uwagi na ograniczony obszar terenu budowy, przepisy przeciwpożarowe oraz czynny charakter obiektu wszelkie dostawy materiałów i sprzętu do wykonania robót powinny odbywać się na bieżąco w miarę potrzeb i postępu robót; Zamawiający nie wyraża zgody na magazynowanie dużej ilości materiałów budowlanych w obiekcie, w szczególności ograniczających drogi komunikacyjne, dostęp do hydrantów, oraz składowania materiałów łatwopalnych obiekcie. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca całkowicie uprzątnie teren budowy nie później niż do dnia odbioru końcowego;

- Zamawiający umożliwi bezpłatnie Wykonawcy korzystanie z niezbędnych mediów, takich jak energia elektryczna i woda z punktów wyznaczonych przez Zamawiającego;

- budynek Zamawiającego jest obiektem czynnym, użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem (pomieszczenia biurowe oraz pokoje noclegowe) i będzie czynny również w trakcie realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku oraz do terenu wokół budynku (chodniki, parking itd.) nie objętego procesem inwestycyjnym. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym warunki realizacji robót szczególnie uciążliwych dla pracowników Zamawiającego – w szczególności dotyczy to hałasu powstałego podczas robót rozbiórkowych.

§ 3

# Definicje

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy znaczenie następujących pojęć:

- Umowa – niniejsza umowa;

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej „Prawo budowlane” a także odpowiadająca wytycznym wskazanym przez Zamawiającego;

- obiekt – teren nieruchomości Zamawiającego położonej przy ul. Konopackiej 4 w Warszawie na której położony jest budynek, w którym usytuowane są pomieszczenia będące przedmiotem prac objętych Umową;

- oferta Wykonawcy – oferta Wykonawcy, która została wybrana w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w wyniku którego jest podpisywana Umowa;

- Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót objętych Umową lub dostaw lub usług stanowiących część Umowy, na zasadach określonych w Umowie;

- dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

# Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, jest zobowiązany do:

- wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy, a także zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz do oddania Zadania Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie;

- przestrzegania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów - etapów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy;

- ubezpieczenia terenu robót przed wszystkimi stratami lub szkodami, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi („siłą wyższą”) lub innymi przyczynami oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 16 Umowy;

- usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady;

- wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy;

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w formie pisemnej dołączając do wniosku kosztorys robót zamiennych/dodatkowych oraz informację o wpływie na termin końcowy robót budowlanych oraz uzasadnienie przedmiotowego wniosku, a także do uzyskania zgody na ich realizację udzielonej przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych zwiększających zakres robót bez zgody Zamawiającego nie upoważnia Wykonawcy do ubiegania się jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenia z tego tytułu;

- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;

- realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;

- podejmowania na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby:

  - zabezpieczyć nieruchomości, drogi oraz pomieszczenia i urządzenia sąsiadujące z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami;

  - zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy istniejącej infrastruktury (w szczególności kable i instalacje jakiegokolwiek rodzaju), a w razie ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy będzie niezwłoczne wykonanie na swój koszt wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobiegniecie wystąpieniu lub zmniejszenie szkód wynikłych z uszkodzeń oraz wykonanie napraw, w tym usuniecie skutków uszkodzeń, na własny koszt;

Za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;

- prowadzenia wszelkich prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy w normalnie funkcjonującym otoczeniu biurowym, w związku z czym:

  - w pierwszej kolejności, niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy (lub jego części), Wykonawca ma obowiązek wydzielenia terenu budowy oraz wykonania wszelkich czynność koniecznych do odizolowania frontu robót (zabezpieczenia przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń) od pozostałych pomieszczeń biurowych, a także uzyskania w tym zakresie akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji robót. Wykonawca w tym zakresie ma obowiązek uwzględnienia wszelkich uzasadnionych uwag Zamawiającego;

  - jeżeli wymagane są prace poza terenem budowy, Wykonawca ma obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym terminu, zakresu oraz sposobu realizacji tego rodzaju prac, a także bezwzględnego stosowania poleceń i wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego;

  - każdorazowo Wykonawca, z co najmniej 3-dniowym uprzedzeniem, ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym zasady i czas wykonywania działań i czynności, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla działalności Zamawiającego, takich jak w szczególności: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, lub innych mediów, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadgabarytowe;

- przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel oraz swoich podwykonawców świadczących prace na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o których mowa w art 2071 Kodeksu pracy;

- realizacji wniosków i uwag Zamawiającego w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie powstały w trakcie wykonywania Umowy;

- informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie odbioru robót zanikowych oraz o zakończeniu całości prac budowlanych i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych;

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa nad prowadzonymi robotami, tj. zapewnienie kierownika robót budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót przedstawionego w ofercie Wykonawcy, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego;

- zagospodarowania terenu budowy na własny koszt;

- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi;

- organizacji placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracowników oraz miejsca gromadzenia materiałów budowlanych i sprzętu, z zastrzeżeniem zakazu gromadzenia  na placu budowy znacznych ilości materiałów łatwopalnych, łatwozapalnych lub innych mogących spowodować pożar w Obiekcie;

- zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

- ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane z realizacją przedmiotu Umowy;

- zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy;

- utrzymania porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót;

- utrzymania terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, itp.;

- utrzymywania czystości na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porządku w obrębie prowadzonych robót przez cały czas realizacji Umowy, w tym (na własny koszt i we własnym zakresie) – niezwłoczne naprawianie wszelkich szkód, jakich Wykonawca, jego personel lub podwykonawcy albo dalsi podwykonawcy dokonają w obiekcie, a które nastąpiły w związku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy przed odpowiednimi służbami;

- zagospodarowania odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami (w tym zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, jeżeli zostaną udzielone w toku realizacji prac);

- przeprowadzenia odpowiednich badań, prób, sprawdzeń, przeglądów i pomiarów, w zakresie określonym w dokumentacji technicznej oraz wynikających z technologii wykonywanych robót i prawidłowego bezpiecznego dopuszczenia ich do użytkowania;

- zapewnienia udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy;

- niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a także o wszelkich szkodach powstałych w majątku Zamawiającego, jak też o wszelkich problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania;

- dokonania napraw wszelkich uszkodzeń i zniszczeń w pracach wykonanych w toku realizacji Umowy; w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę obiektu lub jego wyposażenia w trakcie realizacji Umowy – naprawienia  i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, zabezpieczenia terenu robót i zaplecza przed dostępem osób trzecich oraz uporządkowania terenu robót i zaplecza łącznie z zabezpieczeniem pozostałych materiałów;

- niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o powstaniu szkód po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, które wystąpiły w toku realizacji Umowy;

- po zakończeniu robót - uporządkowania terenu budowy i jej zaplecza, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji;

- zwrotu przekazanego Wykonawcy terenu budowy po uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego, w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego lub wygaśnięcia Umowy z dowolnego powodu. W szczególności Wykonawca ma obowiązek posprzątać i uporządkować powierzony teren budowy oraz usunąć z niego wszystkie osoby reprezentujące Wykonawcę, urządzenia i maszyny Wykonawcy i podwykonawców, niepotrzebne materiały, odpady dowolnego rodzaju, chyba że Zamawiający wyda inne dyspozycje w tej mierze na piśmie. Zwrot terenu budowy zostanie udokumentowany sporządzonym przez Strony protokołem określającym stan terenu budowy w chwili jego odbioru przez Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego o postępie w realizacji robót oraz udzielania Zamawiającemu szczegółowych wyjaśnień co do przebiegu realizacji Umowy, w formie, w terminie i w zakresie określonym przez Zamawiającego;

- wykonania całości robót określonych umową z materiałów Wykonawcy lub podwykonawcy, przy czym do obowiązku należy stosowanie wyłącznie nowych materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu  stosowania w budownictwie w Polsce;

- prowadzenia na bieżąco i przechowywania następujących dokumentów, w szczególności:

  - protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - dokumentacji z przeprowadzonych badań i pomiarów;

  - dokumentacji powykonawczej;

37) dostarczenia na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzające, że:

- wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy – służące do kontroli jakości prac, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań,

- sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia prac, posiadają stosowne atesty i świadectwa, a obsługujące je osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje,

przy czym Zamawiający ma prawo zlecić podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie badań oraz pomiarów wykonanych prac. Jeżeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzą osiągnięcia parametrów wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną, Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów przeprowadzenia tych badań i pomiarów;

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, celem omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac objętych przedmiotem Umowy. Narady koordynacyjne będą organizowane i protokołowane przez Zamawiającego. Kopie protokołu narad koordynacyjnych zostaną dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę;

- zapewnienia Zamawiającemu, jego przedstawicielom oraz wszystkim innym upoważnionym osobom, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie prace w związku z Umową będą wykonywane;

- zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą Umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy.

- ściśle współpracować z inspektorem bhp. Zamawiającego, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników Zamawiającego;

- w przypadku wystąpienia awarii lub innego zagrożenia środowiskowego Wykonawca niezwłocznie zgłosi zdarzenie Zamawiającemu aby ustalić zasady współdziałania w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, Zamawiającego,

- pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców w terminie 3 dni od dnia przejęcia terenu robót. Do zgłoszenia Wykonawca ma dołączyć każdorazowo projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, (dotyczy to również zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą), zawierające w szczególności:

- nazwę, adres podwykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,

- przedmiot umowy z dokładnym podaniem zakresu i wielkości,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy,

- termin wykonania,

- warunki płatności – termin płatności – 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawcę,

- stwierdzenie, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności, bez zgody Wykonawcy,

- zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach składanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia,

- zobowiązanie podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od otrzymania płatności Oświadczenia podwykonawcy podpisanego przez osobę upoważnioną stwierdzającego, że wymagalne roszczenia podwykonawcy zostały zaspokojone przez Wykonawcę. Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której Wykonawca dokonał tej płatności.

- zgłaszania na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej gotowości do odbioru wykonanych robót i uczestniczenia w ich odbiorze, a przed zgłoszeniem do odbioru - wykonania z wynikiem pozytywnym wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, odbiorów i badań;

- dostarczenia Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy imiennej listy pracowników uczestniczących w realizacji Umowy oraz wykaz sprzętu transportowego z numerami rejestracyjnymi pojazdów;

- przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy oświadczenia kierownika robót o przejęciu obowiązków wraz z kserokopią uprawnień i dokumentu przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 5

# Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

  - nieodpłatnego przekazania terenu robót na czas ich realizacji, w zakresie określonym przez Zamawiającego;

  - wskazania miejsc podłączenia się Wykonawcy do mediów i zapewnienie nieodpłatnego dostępu do mediów na cele związane z realizacją przedmiotu umowy;

  - udostępnienie miejsca na ustawienie kontenera na odpady budowlane, utylizowane przez Wykonawcę;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - przystąpienie do odbioru końcowego robót;

  - odbioru robót lub ich części;

  - zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 6

# Termin realizacji

- Roboty zostaną zrealizowane w dwóch etapach:

- etap I -  w terminie do dnia ………… r.;

- etap II - w terminie do dnia ………… r.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Wzór protokołu przekazania terenu budowy stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

- Za dzień zakończenia realizacji Umowy uważa się dzień pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych w przypadku dokonania przez Strony odbioru końcowego.

§ 7

# Wynagrodzenie i warunki płatności

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty netto …………………….……….............. zł (słownie: …….………... złotych), stawka VAT ………. %, podatek VAT: ……………….…zł, wartość brutto ………………..….. zł (słownie: …………………………………………… złotych), w tym:

- ….% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót przewidzianych do realizacji w etapie I, tj. netto …………………….……….............. zł  (słownie: …….………... złotych), stawka VAT ………. %, podatek VAT: ……………….…zł, wartość brutto ………………..….. zł (słownie: …………………………………………… złotych;

- …..% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót przewidzianych do realizacji w etapie II, tj.: netto …………………….……….............. zł  (słownie: …….………... złotych), stawka VAT ……….%, podatek VAT: ……………….…zł, wartość brutto ………………..….. zł (słownie: …………………………………………… złotych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy, bez względu na faktyczny zakres prac i robót, niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. Ponadto Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiałów wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w częściach, po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów prac – w wysokości, o której mowa w ust. 1; na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, które Wykonawca wystawi po podpisaniu przez Strony odpowiednich protokołów odbiorów poszczególnych etapów oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- W przypadku, gdy ilość wykonanych robót wykraczać będzie poza opis przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane, a nie uwzględnione w ofercie. Roboty takie uznaje się za wykonane nieodpłatnie, w ramach gestu handlowego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ………………………………………………………………………………………, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia Wykonawca wpłaci kwotę kary umownej na konto Zamawiającego o nr.:

PKO BP S.A. NR: PL72 1020 1042 0000 8802 0010 5692

w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

§ 8

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w kwocie …….……. zł (słownie: ……………….……………………….……….) w formie gotówkowej, na rachunek bankowy Zamawiającego nr ……………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy na rachunek bankowy o nr: …………………………………………….

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w trakcie jej realizacji.

- Zmiana rachunku, o którym mowa w ust. 4, wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej, złożonego przez osobę umocowaną do tej czynności ze strony Wykonawcy, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy.

§ 9

# Odbiory

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

- odbiory częściowe poszczególnych etapów, w terminie 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru,

- odbioru końcowego robót, do którego Zamawiający przystąpi w terminie 2 dni roboczych od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- odbiory pogwarancyjne.

- Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w § 1 Umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego robót zgłasza kierownik robót, którą potwierdza Przedstawiciel Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dokonania wpisu, z zastrzeżeniem ust. 4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego powoła komisję odbioru końcowego, która zakończy czynności odbioru w terminie 10 dni roboczych, sporządzając protokół z czynności odbioru, zwany protokołem końcowym wykonania robót. W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia, odbiór końcowy będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w terminie ustalonym protokolarnie przez Strony. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania Umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy;

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej obiektu.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robot kierownik robót przekazuje protokolarnie Przedstawicielowi Zamawiającego operat kolaudacyjny. Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego następuje po potwierdzeniu przez  Przedstawiciela Zamawiającego kompletności operatu kolaudacyjnego.

- Na operat kolaudacyjny składa się - komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, a w szczególności: niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, atesty i świadectwa dopuszczenia, protokoły pomiarów, karty techniczne oraz schematy powykonawcze.

- Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także:

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami,

- oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót,

- oświadczenie Wykonawcy zapewniające, że nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców,

- jeśli przy realizacji zadania część zamówienia objętego Umową powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowiązek przekazać protokoły odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Z czynności odbiorowych określonych w ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zostanie sporządzony protokół.

§ 10

# Kierownik robót

- Wykonawca powołuje kierownika robót w osobie: ………………, telefon: ……………, e-mail: ……………., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń nr …………….. z dnia ……….., wydane przez ……………..

- Zmiana kierownika robót nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana taka będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba powołana na kierownika robót posiada wymagane przez Zamawiającego doświadczenie, kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe.

- Kierownik robót jest zobowiązany do wypełniania obowiązków nałożonych na niego przepisami Prawa budowlanego, w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

- Kierownik robót pełni funkcje koordynatora sprawującego nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających 
w rejonie prowadzonych robót, kierownik robót jest zobowiązany niezwłocznie wezwać właściwe jednostki ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca będzie informować Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas realizacji Umowy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe monitorowanie swoich działań podczas realizacji Umowy i umożliwi mu wstęp na teren budowy.

§ 11

# Podwykonawstwo

            - Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej pod  rygorem  nieważności  na piśmie przed  przystąpieniem  podwykonawcy  do  wykonywania  robót.

            - Wykonawca na 14 dni przed dniem przystąpienia podwykonawcy do wykonywania robót ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności kompletny wniosek o  udzielenie  zgody  na  wykonywanie  określonego zakresu robót, przy czym wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli został złożony z zachowaniem terminu 14 dni przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót, zawiera informacje o podwykonawcy, z podaniem jego  firmy,  NIP,  REGON  i  numeru  KRS  (jeżeli podwykonawca go posiada) oraz zawiera szczegółowe określenie zakresu i przedmiotu robót, które wykonywać ma podwykonawca, a suma wynagrodzeń ustalona w umowie z podwykonawcą za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie  nie  przekracza  wynagrodzenia  przypadającego  na  ten  zakres  robót w Umowie.

            - Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do treści umowy o podwykonawstwo lub też może zgłosić sprzeciw na zawarcie umowy z podwykonawcą w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów umownych.

            - Zastrzeżenia lub sprzeciw, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może zgłosić w terminie do 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Powyższe odnosi się również do zmian umowy o podwykonawstwo jak również do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy zapis nie dotyczy umów o podwykonawstwo usług i dostaw o wartości mniejszej niż 30.000 zł

            - Brak zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  powoduje  wyłączenie  solidarnej  odpowiedzialności  Zamawiającego  za  zapłatę wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy. Powierzenie  wykonania  robót  lub  ich  części podwykonawcy  przez  Wykonawcę  mimo  braku  zgody  Zamawiającego  traktowane  będzie  jako naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

            - Wykonawca ponosi wobec  Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 12

# Przekazanie terenu budowy

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego zostanie dokonane 
z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczający do zorganizowania zaplecza, musi zapewnić sobie niezbędny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy całkowita odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:

  - przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

  - właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń budowlanych;

  - usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy związanych z realizacją umowy;

  - usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, 
a w szczególności za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń budowlanych oraz za uszczerbek na zdrowiu lub mieniu pracowników Wykonawcy 
i Podwykonawców.

§ 13

# Utrzymanie porządku na terenie budowy

- W okresie realizacji Umowy Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy 
w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zbędne urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku terenu nieruchomości, na której są prowadzone roboty. Przez utrzymanie porządku rozumie się usunięcie wszelkich odpadów 
i nieczystości zalegających na terenie nieruchomości na skutek prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez działania Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

- W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych postanowień lub innych obowiązków Wykonawcy dotyczących utrzymania terenu budowy, Zamawiający wezwie go do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć uprzątnięcie terenów, o których mowa w ust. 1 i 2, osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążą Wykonawcę.

- Najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści teren budowy, usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady, pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren zajęty lub użytkowany przez Wykonawcę, przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeń.

§ 14

# Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

- Dokumentacja powykonawcza będzie kompletowana przez Wykonawcę sukcesywnie, wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu.

- Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie realizacji Umowy.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach, wraz z powiadomieniem o zakończeniu realizacji Umowy.

§ 15

# Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość robót zrealizowanych na podstawie Umowy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, a jeśli zostaną stwierdzone wady w protokole odbioru końcowego okres rękojmi liczony jest od daty usunięcia ostatniej wady.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca udziela na wykonane poszczególne roboty, jak i na całość robót zrealizowanych na podstawie Umowy, 36 - miesięcznej gwarancji jakości.

- Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego a jeśli zostaną stwierdzone wady w protokole odbioru końcowego okres gwarancji liczony jest od daty usunięcia ostatniej wady.

- W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1)	nieodpłatnego wykonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu zamówienia;

2)	ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem usterek, w tym kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych;

3)	niezwłocznego usuwania awarii, wad i usterek przedmiotu zamówienia, jednak każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- O awariach, wadach, usterkach i innych zdarzeniach, które ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………….

- W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych, uzgodni 
z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.

- Ust. 7 - 9 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi.

- Jeżeli przedmiot zamówienia wykonany na podstawie Umowy lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości robót objętych Umową lub ich części, zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający okresowi, w jakim przedmiot zamówienia lub jego część nie mogły być używane przez Zamawiającego z powyższego powodu.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji jakości lub zwłoki w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

# Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robót, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy,

- odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca przed przejęciem terenu budowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy. Wykonawca dostarczy dowody opłaty składki za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego.

- W rozumieniu niniejszego paragrafu „osobą trzecią” jest także Zamawiający.

§ 17

# Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku:

  - zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy;

  - wystąpienia wad przedmiotu zamówienia zrealizowanego na podstawie Umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego użytkowanie.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 19, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

- nie usunął wad w terminie wyznaczonym w protokole, o którym mowa w § 9 ust. 3;

- wykonuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub zalega lub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy także w przypadku:

- wstrzymania przez kierownika robót, w trybie art. 22 Prawa budowlanego, wykonywania robót;

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy;

- gdy względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku;

- konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1;

- Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia o co najmniej 30 dni w stosunku do ustalonych terminów zapłaty.

- O odstąpieniu od Umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie, w terminie 3 dni po upływie 30 dnia zwłoki. Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał oświadczenie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi takiego protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń;

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie robót, 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony, z powodu której od Umowy odstąpiono;

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania, w wyznaczonym terminie, odbioru robót w toku.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

- przejęcia terenu budowy;

- zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część Umowy.

- Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

# Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

- W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,04% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym w § 7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.

- W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy przypadek niedokonania zmiany umowy.

- Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem Umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 14.

- W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w wyniku prac związanych z realizacją Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie szkody uwzględniający jej rodzaj 
i rozmiar.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu ustalonego zgodnie z ust. 12 albo gdy usunięcie szkody przez Wykonawcę jest niemożliwe, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zapłaty odszkodowania, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

- Odszkodowanie, o jakim mowa w ust. 13, Strony uznają za tożsame z należnościami 
z tytułu nienależytego wykonania umowy i ustalają, że w przypadku, gdy przedmiotowe odszkodowanie nie zostanie zapłacone w terminie przez Wykonawcę, podlega ono potrąceniu 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający dokonując potrącenia jest zobowiązany uwzględnić kwoty otrzymane do dnia tej czynności z ubezpieczenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-2 oraz 5-9, nie może przekroczyć wysokości kary za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 3.

§ 19

# Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym 
i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;

- nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1;

- nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.

Zdarzenia takie będą określone jako „siła wyższa”.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

- Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy w zakresie, w jakim będzie to spowodowane  działaniem siły wyższej.

- Na potrzeby niniejszej Umowy, za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronie wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

- wojna, działania wojenne, atak terrorystyczny;

- terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Sprzedawcę;

- klęski żywiołowe, jak huragan, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemia, stan zagrożenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a także związane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów – z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 (w tym związane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów) istniejące i znane na dzień zawarcia umowy nie stanowią siły wyższej w rozumieniu umowy;

- bunty, niepokoje, strajki.

- Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej, o której mowa w ust. 3. Zawiadomienie to musi wskazywać na okoliczności stanowiące siłę wyższą, a także skutki wystąpienia siły wyższej w zakresie dotyczącym obowiązków Strony wynikających z niniejszej umowy oraz środki przedsięwzięte przez Stronę celem  zminimalizowania skutków siły wyższej.

- Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, jest zobowiązana do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań celem ograniczenia wpływu siły wyższej na realizację obowiązków wynikających w umowy.

§ 20

# Powiadomienia

- Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

1) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

a) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

lub

b) biuro@kidl.org.pl.

2) Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:

…………………………………………………………………………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (w tym z wyłączeniem umocowania zawierania aneksów do Umowy oraz zawierania umów, w tym zlecania robót dodatkowych) jest:

Główny specjalista ds. zarządzania technicznego budynkiem:

mgr. inż. Łukasz Kopryk

Dane kontaktowe:

Tel.: 502 825 426

e-mail: l.kopryk@kidl.org.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w tym z wyłączeniem umocowania zawierania aneksów do Umowy oraz zawierania umów) jest:

__________________________________

Dane kontaktowe:

Tel.: ______________________________

e-mail: ___________________________

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga uprzedniego zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga zmiany Umowy.

- Korespondencja wysłana na adresy, o których mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku wysłania jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem lub mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, że poczta wysłana na poprzedni adres została skutecznie doręczona.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresu swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany tych danych nie stanowią zmiany Umowy.

- Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21

# Rozwiązywanie sporów

Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych rokowań. 
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

# Zmiana Umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, zmiany treści Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek 
z następujących przypadków:

- zmiana terminu realizacji Umowy spowodowana w szczególności:

- siłą wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

- niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej,

- przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,

- koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona 
w dokumentacji,

- ograniczeniami i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, które mają wpływ na wykonanie Umowy;

- zmiana technologii wykonania robót konieczna z przyczyn technicznych albo przynosząca oszczędności Zamawiającemu.

- Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego zaistnienia.

§ 23

# Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca. / Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Za datę zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z realizacją Umowy.

- W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć go polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez jego zgody, wyrażonej pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Przez przeniesienie wierzytelności Strony rozumieją w szczególności cesję wierzytelności, poręczenie, factoring, jak również pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia, a także inne umowy, czynności których skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej do wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

Zamawiający 	Wykonawca

Załączniki do Umowy:

- załącznik nr 1 – pełnomocnictwo

- załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa

- załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy;

- załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

- załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;

- załącznik nr 5 – wzór protokołu przekazania terenu

- załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców